ПЛАН ИНТЕГРАЦИИ v2

FeoSport2 + TMX — Windows 11 + Railway QA

3-дневный план · 20–22 мая 2026 · Версия 2.0

Обновлено: Windows 11 prod · EXE installer · Railway QA · Pipeline обновлений

# 1. Три среды развёртывания

| Среда | Где живёт | Назначение | Как обновляется |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | Mac (локально) | Разработка и проверка фич | Вручную: docker-compose up |
| QA / Staging | Railway (облако) | Тест перед релизом, демо заказчику | Авто: git push → Railway деплой |
| PROD (Windows) | Windows 11 ноутбук | Реальные соревнования, офлайн | EXE-установщик (FeoSport2-Setup.exe) |

Что уже есть в проекте: Inno Setup скрипт (feosport2.iss), PowerShell сборщик (build-installer.ps1), скрипты Docker и Native для Windows — инфраструктура установщика готова.

# 2. Pipeline обновлений и релизов

## 2.1 Схема потока

| 1 | DEV (Mac) Фича / фикс | → push | Railway QA Авто-деплой | → тест | Сборка EXE build-installer.ps1 | → дать | Windows 11 PROD FeoSport2-Setup.exe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2 Малые обновления (баги, мелкие правки)

- Фиксишь на Mac, делаешь git push staging (или main)

- Railway авто-деплоит за ~2–3 минуты

- Проверяешь на Railway QA URL

- Если всё ок — следующая сборка EXE включит фикс

## 2.3 Крупные обновления (новый функционал)

- Разрабатываешь в feature-ветке на Mac

- Merge в staging → Railway QA автоматически обновляется

- Проводишь полное тестирование на Railway: все роли, сценарии соревнования

- Одобрено → запускаешь build-installer.ps1 на Windows-машине

- Получаешь FeoSport2-Setup.exe → передаёшь организаторам

- Организаторы запускают установщик поверх старой версии (данные не теряются)

Важно: Inno Setup скрипт уже настроен на обновление поверх существующей установки (CloseApplications=yes). Данные PostgreSQL хранятся отдельно от папки приложения — установщик их не трогает.

# 3. Управление данными

## 3.1 Передача данных Railway QA → Windows PROD

| Сценарий | Инструмент | Команда |
| --- | --- | --- |
| Бэкап с Railway | pg_dump | pg_dump $RAILWAY_DB_URL > backup.sql |
| Восстановить на Windows | pg_restore | psql -U postgres feosport2 < backup.sql |
| Миграция схемы БД | init.sql + скрипт | node scripts/migrate.js # добавить в проект |
| Экспорт участников | Admin API | GET /api/admin/export/pilots.csv # добавить |

## 3.2 Что нужно добавить в backend (backlog)

- scripts/migrate.js — скрипт накатывает только новые ALTER TABLE/добавленные поля, не трогая данные

- GET /api/admin/export/pilots.csv — экспорт участников для передачи между стендами

- POST /api/admin/import/pilots — импорт CSV (для синхронизации с Railway)

- GET /api/admin/backup — дамп через pg_dump, отдаёт .sql файл (только для роли admin)

## 3.3 Версионирование базы данных

Для безопасных обновлений добавить таблицу db_migrations:

CREATE TABLE db_migrations (id SERIAL, version VARCHAR(20), applied_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW());

При каждом обновлении EXE-установщик запускает migrate.js который смотрит на текущую версию и накатывает только нужные изменения.

# 4. Настройка Railway QA

## 4.1 Сервисы на Railway

| Сервис | Railway тип | Настройки |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Database plugin | Добавить через Add Plugin → PostgreSQL |
| Backend (feosport2) | Service из GitHub | Root: /backend · Start: npm start · PORT из Railway |
| Frontend (React) | Service из GitHub | Root: /frontend · Build: npm run build · Static serve |
| TMX | Service из GitHub | Root: /feoTEST · Dockerfile: TMX/Dockerfile · Static serve |

## 4.2 Environment Variables на Railway (backend)

| Переменная | Значение |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | ${{Postgres.DATABASE_URL}} ← Railway подставит автоматически |
| JWT_SECRET | Сгенерировать отдельно для QA стенда |
| FD_EMAIL / FD_PASSWORD | Те же что в .env (FormDesigner синхронизация) |
| NODE_ENV | production |

Git ветки: main → Railway production QA. feature/* → разработка локально. При merge в main Railway автоматически пересобирает и деплоит (~3 мин).

# 5. Windows 11: Production развёртывание

## 5.1 Два режима установки (уже есть в проекте)

| Режим | Требования | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
| Docker-режим | Docker Desktop for Windows | Организатор умеет/готов поставить Docker Desktop |
| Native-режим | Node.js + PostgreSQL 16 (EXE всё включает) | Максимальная простота — один установщик, ничего лишнего |

Рекомендация: Для соревнований — Native-режим. Один FeoSport2-Setup.exe устанавливает Node.js (bundled via pkg), PostgreSQL 16, фронтенд и регистрирует как Windows-службу через NSSM. Никаких зависимостей у организатора.

## 5.2 Сборка EXE-установщика (обновить под unified сборку)

Существующий build-installer.ps1 нужно расширить для включения TMX:

- Шаг 1 — Backend: npm install + pkg → feosport2-server.exe (уже есть)

- Шаг 2 — Frontend: npm run build → frontend-dist/ (уже есть)

- Шаг 3 — TMX (добавить): cd feoTEST/TMX && pnpm build → tmx-dist/

- Шаг 4 — PostgreSQL installer: скачать pg16-setup.exe (уже есть)

- Шаг 5 — Inno Setup: ISCC feosport2.iss → FeoSport2-Setup.exe (уже есть)

В feosport2.iss добавить секцию для TMX-файлов:

; TMX tournament grid
Source: "staging\tmx-dist\*";  DestDir: "{app}\tmx-dist";  Flags: recursesubdirs

В nginx.conf (bundled) добавить location /tmx/ → {app}\tmx-dist (уже учтено в nginx.unified.conf).

## 5.3 Доступ с телефонов на соревнованиях

- Windows-ноутбук подключён к WiFi-роутеру (или создаёт точку доступа)

- Узнать IP: Win+R → cmd → ipconfig → IPv4 Address (например 192.168.1.42)

- В .env: VITE_API_URL=http://192.168.1.42  (один раз при настройке)

- Судьи открывают http://192.168.1.42 на телефоне → попадают в FeoSport2

- Главный судья открывает http://192.168.1.42/tmx/ → TMX турнирная сетка

- QR-код с URL — повесить на месте соревнования: qr.new/http://192.168.1.42

# 6. Безопасность — чек-лист

| # | Задача | Среда | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сменить JWT_SECRET (не использовать дефолтный из .env.example) | Windows + Railway | ☐ |
| 2 | Сменить DB_PASSWORD (не "postgres") | Windows + Railway | ☐ |
| 3 | Сменить дефолтный пароль admin: admin123 → сложный пароль | Все среды | ☐ |
| 4 | Порт 5432 (PostgreSQL) не открыт наружу — только localhost | Windows + Railway | ☐ |
| 5 | Порт 8090 (backend) не открыт наружу — только через nginx:80 | Windows + Railway | ☐ |
| 6 | В .env на Windows хранить FD_PASSWORD — убедиться что файл не в git | Windows | ☐ |
| 7 | .env добавлен в .gitignore (уже есть) | Все среды | ✓ |
| 8 | HTTPS на Railway (автоматически через Railway домен) | Railway | ☐ |
| 9 | Сменить JWT_SECRET Railway отличным от Windows (разные среды) | Railway | ☐ |
| 10 | Ограничить CORS origins в production (сейчас app.use(cors()) — открыт) | Все среды | ☐ |

# 7. Итоговый чек-лист на 3 дня (обновлён)

| # | Задача | День | Среда | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | docker-compose.unified.yml + nginx.unified.conf | День 1 | Mac Dev | ✓ |
| 2 | TMX Dockerfile + vite.config BASE path исправлен | День 1 | Mac Dev | ✓ |
| 3 | Тест: feosport2 + TMX под одним localhost | День 1 | Mac Dev | ☐ |
| 4 | Роль admin + AdminPage.jsx (управление пользователями) | День 2 | Mac Dev | ☐ |
| 5 | Кнопка "Турнирная сетка" → /tmx/ в меню chief_judge | День 2 | Mac Dev | ☐ |
| 6 | Мобильный тест JudgePage с телефона через WiFi | День 2 | Mac Dev | ☐ |
| 7 | Подключить проект к Railway, настроить env переменные | День 3 | Railway | ☐ |
| 8 | Проверить QA стенд: все роли, Socket.io, TMX | День 3 | Railway | ☐ |
| 9 | Расширить build-installer.ps1 для TMX-файлов | День 3 | Windows | ☐ |
| 10 | Запустить сборку FeoSport2-Setup.exe с TMX | День 3 | Windows | ☐ |
| 11 | Установить EXE на Windows 11, тест с телефонов | День 3 | Windows | ☐ |
| 12 | Сменить дефолтные пароли (admin123, postgres, JWT) | День 3 | Все | ☐ |

✓ Итог дня 1: Mac Dev — оба приложения под одним nginx. Команда запуска — одна.

✓ Итог дня 2: Роль admin работает. Главный судья видит TMX. Мобильный интерфейс судьи проверен.

✓ Итог дня 3: Railway QA задеплоен. FeoSport2-Setup.exe собран с TMX. Установлен на Windows 11 — судьи заходят с телефонов, главный судья с ноутбука.

— FeoSport2 · Версия 2.0 · Май 2026 —